BÁO CÁO THỰC TẬP

Thời gian: Từ 12/01/2026 đến 04/04/2026

Họ và tên: Đặng Huy Phú

Lớp: PRO115.01 | MSSV: TH03627 | Ngành: Phát triển phần mềm

SĐT: 0334595471 | Email: huyphu28062007@gmail.com

Thực tập tại Công ty: Công ty Cổ Phần IKU Studios

Địa chỉ: Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

SĐT công ty: 0385 934 992

Vị trí thực tập: Thực tập sinh Backend Developer (Java Spring Boot)

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Công ty Cổ Phần IKU Studios là công ty công nghệ và giải trí số được thành lập và hoạt động tại Hà Nội. Công ty chuyên phát triển các sản phẩm phần mềm, ứng dụng di động và nền tảng kỹ thuật số phục vụ nhu cầu quản lý, giải trí và truyền thông. Với đội ngũ trẻ năng động và đam mê công nghệ, IKU Studios từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực phát triển phần mềm và dịch vụ công nghệ tại thị trường trong nước.

Lĩnh vực hoạt động chính của IKU Studios bao gồm phát triển phần mềm theo yêu cầu, xây dựng ứng dụng web và mobile, sản xuất nội dung số, cũng như cung cấp các giải pháp quản lý dự án nội bộ. Công ty hướng đến phục vụ các đối tác doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các cá nhân có nhu cầu về sản phẩm công nghệ sáng tạo.

Về cơ cấu tổ chức, IKU Studios được tổ chức theo các nhóm chức năng: nhóm phát triển sản phẩm (Product Dev), nhóm thiết kế (Design), nhóm nội dung số (Digital Content) và bộ phận vận hành (Operations). Phòng ban thực tập trực thuộc nhóm phát triển sản phẩm, chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì các hệ thống phần mềm nội bộ và sản phẩm thương mại của công ty.

Chiến lược phát triển của IKU Studios tập trung vào việc mở rộng danh mục sản phẩm phần mềm tự phát triển, đầu tư vào đào tạo nhân lực kỹ thuật trẻ và xây dựng quy trình phát triển phần mềm theo chuẩn Agile. Công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm sáng tạo, đáng tin cậy cho thị trường Việt Nam trong những năm tới.

II. BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP

1. Giới thiệu tóm tắt các hoạt động/công việc tại đơn vị thực tập

Trong suốt 10 tuần thực tập tại Công ty Cổ Phần IKU Studios, tôi được phân công tham gia dự án nội bộ mang tên IKU Task Manager – một hệ thống backend quản lý công việc theo mô hình User – Project – Task. Đây là dự án thực hành nhằm giúp thực tập sinh làm quen với quy trình phát triển phần mềm thực tế tại doanh nghiệp.

Dự án sử dụng Java Spring Boot làm nền tảng chính, kết hợp với Spring Security + JWT để xác thực và phân quyền, SQL Server làm cơ sở dữ liệu, JPA/Hibernate để ánh xạ đối tượng – dữ liệu, và Mockito để viết unit test. Trong quá trình thực tập, tôi trải qua đầy đủ các giai đoạn phát triển từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế database, xây dựng REST API, xử lý lỗi nâng cao, bảo mật JWT, unit testing cho đến đóng gói và demo sản phẩm.

Bên cạnh việc phát triển phần mềm, tôi còn tham gia các buổi code review hàng tuần với mentor, học cách sử dụng Git theo quy chuẩn doanh nghiệp (commit message, branching strategy), và rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

2. Mô tả các công việc được phân công thực hiện

• Tuần 1-2 (Giai đoạn phân tích & thiết kế): Đọc tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, xác định các thực thể chính (User, Task, Project), định nghĩa enum TaskStatus (TODO, IN_PROGRESS, DONE), vẽ ERD và viết SQL tạo cơ sở dữ liệu.

• Tuần 3-4 (Giai đoạn khởi tạo backend): Khởi tạo project Spring Boot, cấu trúc package theo chuẩn, config kết nối SQL Server, xây dựng UserEntity, UserService, UserController, sau đó mở rộng sang TaskEntity và ProjectEntity.

• Tuần 5 (Nghiệp vụ Task): Implement đầy đủ các API liên quan đến Task bao gồm tạo task, assign task cho user, update status và list task theo điều kiện khác nhau.

• Tuần 6 (Validation & Exception Handling): Thêm validation cho input, xây dựng GlobalExceptionHandler, chuẩn hóa ApiResponse DTO thống nhất trả về cho client.

• Tuần 7 (Bảo mật): Thiết kế bảng Role, implement API Register/Login với BCrypt, xây dựng JwtUtil, JwtFilter và SecurityConfig để bảo vệ endpoint theo role.

• Tuần 8 (Unit Test): Viết unit test với JUnit 5 + Mockito cho TaskService, đảm bảo coverage > 70%, review test quality.

• Tuần 9 (Deploy & Tài liệu): Tách profile dev/prod, build JAR, tích hợp Swagger UI, viết README hướng dẫn setup và run.

• Tuần 10 (Demo & Tổng kết): Chuẩn bị slide, rehearsal, demo chính thức, Q&A kỹ thuật và tổng kết bài học.

3. Báo cáo công tác hàng tuần

Tuần 1 (06/01 – 11/01/2026):

| TUẦN 1 06/01 – 11/01/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Đọc yêu cầu domain, ghi chú nghiệp vụ hệ thống quản lý task Chiều: Xác định entity chính: User, Task, Project; liệt kê các field chi tiết | Sáng: Xác định enum TaskStatus: TODO, IN_PROGRESS, DONE Chiều: Viết file .md mô tả rule nghiệp vụ (assign, status flow) | Sáng: Viết class User (properties, constructor, validate()) Chiều: Viết class Task với đầy đủ thuộc tính và phương thức | Sáng: Viết class Project, liên kết với Task Chiều: Refactor OOP – tách responsibility rõ ràng giữa các class | Sáng: Implement logic thêm/sửa/xóa Task Chiều: Implement logic gán Task cho User, xử lý lỗi null/trùng | Sáng: Test console + ghi log kết quả Chiều: Review code, commit lên Git với ghi chú đầy đủ |

Tuần 2 (13/01 – 18/01/2026):

| TUẦN 2 13/01 – 18/01/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Chuẩn hóa entity sang bảng dữ liệu, mapping field Chiều: Vẽ ERD chi tiết cho User, Task, Project bằng draw.io | Sáng: Review quan hệ ERD, giải thích foreign key, giải thích ràng buộc Chiều: Fix ERD, hoàn thiện bản ERD final | Sáng: Viết file SQL tạo bảng (CREATE TABLE) với PK, FK Chiều: Thêm index, kiểm tra constraint toàn bộ DB | Sáng: Insert data test >= 30 records cho tất cả bảng Chiều: Viết query task theo user, query task theo project | Sáng: Viết query task theo status, kiểm tra FK Chiều: Review & tối ưu query, commit Git | Sáng: Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, test constraint Chiều: Ghi chú tài liệu ERD, commit lên Git |

Tuần 3 (20/01 – 25/01/2026):

| TUẦN 3 20/01 – 25/01/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Init project Spring Boot bằng Spring Initializr Chiều: Cấu trúc package: controller, service, repository, entity, dto | Sáng: Config DB (SQL Server), application.properties, profile dev Chiều: Kiểm tra log startup, fix lỗi kết nối DB | Sáng: Viết UserEntity, ánh xạ bảng User trong DB Chiều: Viết UserRepository extends JpaRepository | Sáng: Viết UserService: xử lý logic CRUD User Chiều: Viết UserController: API CRUD User (GET, POST, PUT, DELETE) | Sáng: Test API User bằng Postman (tạo collection) Chiều: Xử lý lỗi đầu vào cơ bản, refactor naming | Sáng: Review code với mentor, tiếp nhận feedback Chiều: Commit Git với message rõ ràng, push lên GitHub |

Tuần 4 (27/01 – 01/02/2026):

| TUẦN 4 27/01 – 01/02/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Mapping ProjectEntity, ánh xạ quan hệ One-to-Many với Task Chiều: Mapping TaskEntity, config quan hệ Many-to-One với Project và User | Sáng: Fix lazy/eager loading, kiểm tra N+1 query Chiều: Test mapping entity, xác nhận dữ liệu join đúng | Sáng: Viết TaskRepository, ProjectRepository interface Chiều: Viết ProjectService: logic xử lý Project | Sáng: Viết TaskService: logic xử lý Task Chiều: Viết TaskController: API CRUD Task | Sáng: API list task theo user, API list task theo project Chiều: Fix bug JPA, test toàn bộ API bằng Postman | Sáng: Refactor code, chuẩn hóa tên biến/hàm Chiều: Commit Git, mentor review và ghi feedback |

Tuần 5 (03/02 – 08/02/2026):

| TUẦN 5 03/02 – 08/02/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Phân tích rule nghiệp vụ Task: status flow (TODO→IN_PROGRESS→DONE) Chiều: Viết enum TaskStatus, hoàn thiện file rule nghiệp vụ .md | Sáng: Implement API tạo Task (validate projectId tồn tại) Chiều: API assign Task cho User (kiểm tra user thuộc project) | Sáng: API update status Task (TODO → IN_PROGRESS → DONE) Chiều: Implement rule chặn update nếu task đã DONE | Sáng: API list Task theo Project Chiều: API list Task theo User | Sáng: Test full flow bằng Postman: tạo task → assign → update status Chiều: Fix bug logic, kiểm tra edge case | Sáng: Viết tài liệu mô tả flow task status Chiều: Commit Git, push lên GitHub với ghi chú đầy đủ |

Tuần 6 (10/02 – 15/02/2026):

| TUẦN 6 10/02 – 15/02/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Xác định các input cần validate, lập checklist Chiều: Thêm @NotBlank, @Size, @Future cho Task (deadline > now) | Sáng: Viết custom validation rule cho deadline Chiều: Test input sai bằng Postman, xác nhận lỗi 400 trả về đúng | Sáng: Tạo class CustomException (ResourceNotFoundException, BadRequestException…) Chiều: Viết GlobalExceptionHandler xử lý toàn bộ exception | Sáng: Mapping exception → HTTP code (400, 404, 500) Chiều: Chuẩn hóa ApiResponse DTO (code, message, data) | Sáng: Refactor toàn bộ controller dùng ApiResponse chung Chiều: Regression test toàn bộ API, fix lỗi phát sinh | Sáng: Review code exception handling với mentor Chiều: Commit Git, cập nhật tài liệu API response format |

Tuần 7 (17/02 – 22/02/2026):

| TUẦN 7 17/02 – 22/02/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Thiết kế bảng Role và UserRole, vẽ ERD bổ sung Chiều: Thêm role USER, MANAGER vào DB, seed dữ liệu | Sáng: Implement API Register: hash password bằng BCrypt Chiều: Implement API Login: xác thực và trả về JWT token | Sáng: Viết class JwtUtil: generate và validate JWT token Chiều: Viết JwtAuthenticationFilter kiểm tra token mỗi request | Sáng: Cấu hình SecurityConfig: bảo vệ endpoint theo role Chiều: Phân quyền: MANAGER tạo project, USER chỉ xem task của mình | Sáng: Test toàn bộ luồng auth bằng token thật trong Postman Chiều: Fix bug security, kiểm tra unauthorized access | Sáng: Review security config với mentor Chiều: Commit Git, push lên GitHub |

Tuần 8 (24/02 – 01/03/2026):

| TUẦN 8 24/02 – 01/03/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Phân tích các Service cần test, lập danh sách test case Chiều: Viết unit test cho TaskService.create() bằng JUnit + Mockito | Sáng: Test rule assign task: user không thuộc project → exception Chiều: Run test, fix test fail, xem coverage report | Sáng: Mock Repository bằng Mockito (when/thenReturn) Chiều: Verify behavior bằng verify(): kiểm tra method được gọi đúng | Sáng: Test case lỗi: input invalid, task DONE không update được Chiều: Review test quality, đảm bảo coverage > 70% | Sáng: Refactor code trùng lặp, đổi tên biến/hàm rõ nghĩa Chiều: Mentor review code và test, nhận feedback | Sáng: Fix issue từ feedback mentor Chiều: Commit Git, push lên GitHub |

Tuần 9 (03/03 – 08/03/2026):

| TUẦN 9 03/03 – 08/03/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Tách profile dev/prod trong application.properties Chiều: Build JAR file bằng Maven, kiểm tra artifact | Sáng: Run JAR local, fix issue config/connection string Chiều: Tích hợp Swagger UI (springdoc-openapi) | Sáng: Document tất cả API endpoint trên Swagger Chiều: Test API trực tiếp qua Swagger UI | Sáng: Chỉnh description, summary cho từng API endpoint Chiều: Viết README: hướng dẫn setup, run, auth | Sáng: Nhờ người khác clone và test project theo README Chiều: Fix issue phát sinh khi người khác test | Sáng: Hoàn thiện tài liệu README và Swagger Chiều: Commit Git, push lên GitHub, lock nhánh main |

Tuần 10 (10/03 – 15/03/2026):

| TUẦN 10 10/03 – 15/03/2026 | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sáng: Chuẩn bị slide kiến trúc hệ thống (architecture overview) Chiều: Vẽ sơ đồ flow JWT: login → token → request → validate | Sáng: Chuẩn bị script demo từng tính năng Chiều: Rehearsal demo: tạo user/project/task, test phân quyền | Sáng: Demo chính thức: tạo user, login, tạo project/task Chiều: Demo phân quyền: MANAGER vs USER, show token validation | Sáng: Q&A kỹ thuật: giải thích JPA lazy/eager, JWT flow Chiều: Ghi nhận feedback từ mentor và hội đồng | Sáng: Fix issue cuối cùng dựa trên feedback Chiều: Tổng kết: những gì đã học được trong 10 tuần | Sáng: Mentor đánh giá, nhận điểm Chiều: Khóa repo, hoàn tất báo cáo thực tập |

4. Trình bày những kết quả đạt được trong thời gian thực tập

Kiến thức lý thuyết được củng cố:

- Nắm vững kiến trúc ứng dụng Spring Boot: Controller – Service – Repository – Entity.

- Hiểu rõ cơ chế hoạt động của JPA/Hibernate: ánh xạ entity, quan hệ One-to-Many, lazy/eager loading.

- Nắm vững quy trình xác thực JWT: từ đăng ký/đăng nhập đến generate token, validate và phân quyền theo role.

- Hiểu cách thiết kế RESTful API chuẩn, xử lý lỗi thống nhất và chuẩn hóa response.

Kỹ năng thực hành học hỏi được:

- Sử dụng thành thạo Postman để test API (tạo collection, environment, chạy test tự động).

- Sử dụng Git theo quy chuẩn doanh nghiệp: commit message chuẩn Conventional Commits, branching.

- Viết unit test với Mockito: mock dependency, verify behavior, đạt coverage > 70%.

- Tích hợp Swagger UI, document API đầy đủ cho team sử dụng.

- Sử dụng draw.io để vẽ ERD, flow diagram, architecture diagram.

Kết quả sản phẩm cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống IKU Task Manager với đầy đủ chức năng: quản lý User, Project, Task.

- 20+ API endpoint được document trên Swagger, test đầy đủ trên Postman.

- Unit test coverage > 70% cho tầng Service.

- README hướng dẫn setup và chạy project được người khác clone thành công.

- ERD, flow diagram JWT, API flow diagram được thiết kế chuyên nghiệp.

5. Những điều chưa thực hiện được

- Chưa triển khai được CI/CD pipeline (GitHub Actions) để tự động build và deploy JAR lên server.

- Chưa viết integration test cho các API endpoint (chỉ dừng lại ở unit test tầng Service).

- Chưa implement refresh token mechanism – hiện tại JWT hết hạn sẽ yêu cầu đăng nhập lại.

- Chưa có frontend (chỉ là backend API), chưa thể demo trực quan cho người dùng cuối không biết Postman.

- Chưa triển khai được hệ thống notification khi task được assign hoặc sắp đến deadline.

6. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển

- Tìm hiểu sâu hơn về Spring Security OAuth2 và OpenID Connect để thay thế JWT custom implementation.

- Nghiên cứu caching với Redis để tối ưu hiệu suất query task theo project/user.

- Tìm hiểu Docker và container hóa ứng dụng Spring Boot để triển khai trên cloud.

- Nghiên cứu Event-Driven Architecture với Kafka để xử lý notification bất đồng bộ.

- Phát triển frontend với React hoặc Angular để tạo giao diện hoàn chỉnh cho hệ thống.

- Nghiên cứu Database migration tool (Flyway/Liquibase) để quản lý schema version.

7. Nhận xét chung, thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:

- Mentor nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc kỹ thuật và cung cấp feedback kịp thời mỗi tuần.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tiếp xúc với quy trình phát triển phần mềm thực tế tại Công ty Cổ Phần IKU Studios.

- Roadmap rõ ràng, từng tuần có mục tiêu cụ thể giúp bản thân tự quản lý tiến độ hiệu quả.

- Cộng đồng Spring Boot lớn, tài liệu phong phú giúp giải quyết vấn đề kỹ thuật nhanh chóng.

Khó khăn:

- Ban đầu còn bỡ ngỡ với cơ chế JPA lazy loading, dẫn đến lỗi LazyInitializationException khi fetch dữ liệu ngoài transaction.

- Cấu hình Spring Security phức tạp, mất nhiều thời gian debug filter chain để JWT hoạt động đúng.

- Việc viết unit test với Mockito yêu cầu hiểu sâu về dependency injection, ban đầu gặp khó khăn với verify behavior.

- Quản lý SQL Server trên local environment đôi khi gặp vấn đề kết nối và charset.

III. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ VỚI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

- Đề nghị đơn vị bổ sung tài liệu hướng dẫn setup môi trường dev chi tiết hơn, đặc biệt với các thực tập sinh lần đầu làm việc với SQL Server trên Windows.

- Kiến nghị tổ chức thêm buổi workshop kỹ thuật hàng tháng về các chủ đề nâng cao (Docker, CI/CD, Kubernetes) để thực tập sinh có định hướng học tập rõ ràng sau kỳ thực tập.

- Đề xuất bổ sung cơ chế code review tự động (SonarQube hoặc similar) vào quy trình để thực tập sinh nhận được phản hồi nhanh hơn về chất lượng code.

- Kiến nghị kéo dài thời gian thực tập thêm 2-4 tuần để thực tập sinh có đủ thời gian hoàn thiện cả frontend và triển khai CI/CD, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh hơn.

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Đặng Huy Phú

MSSV: TH03627

- Ưu điểm:

- Hạn chế:

- Đề xuất, góp ý:

- Điểm đánh giá:

Đánh giá cuối cùng:

☐ Đạt

☐ Không đạt

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2026

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký tên & đóng dấu)

Đại diện IKU Studios

Giám đốc – Công ty Cổ Phần IKU Studios